Notulen projectvergadering

Q-Dat Systems - Groep 5   |   Project 1 Embedded Systems   |   8 september 2026

# Vergadergegevens

| Onderwerp | Planning, functioneel ontwerp en taakverdeling |
| --- | --- |
| Datum | 08-09-2026 |
| Tijd | 10:32 tot 12:05 |
| Plaats | 1ste verdieping |
| Voorzitter | Tygo Poodt |
| Notulist | Mathijs Tijans |
| Aanwezig | Tygo Poodt, Mohammed Özdemir, Floris Sevink, Milan Veulings, Mathijs Tijans, Nathan Heuker of Hoek; Michel de Boer (schoolbegeleider) |
| Afwezig (m.k. / z.k.) | Geen |

# Agenda en verslag

## 1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering om 10:52 en heet de aanwezigen welkom. Schoolbegeleider Michel de Boer sluit aan om de vragen van het team te beantwoorden. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

## 2. Ingekomen stukken en mededelingen

De bestelde componenten komen later deze week binnen, waardoor het team er deze vergadering nog niet mee kan werken. Verder is de schoolbegeleider tussen de begeleidingsmomenten door bereikbaar via michel.deboer@han.nl.

## 3. Notulen vorige vergadering

Er zijn nog geen notulen van een eerdere vergadering vastgelegd, waardoor er op dit punt niets vast te stellen valt. Vanaf deze vergadering legt het team elke bijeenkomst vast in een vaste notulentemplate, zodat besluiten en actiepunten later terug te vinden zijn.

## 4. Actiepunten vorige vergadering

Omdat er geen eerdere notulen zijn, staan er ook geen actiepunten open uit een vorige vergadering. De actiepunten die tijdens deze vergadering ontstaan, staan verderop in dit document.

## 5. Vragen voorleggen aan de schoolbegeleider

Het team legt een aantal openstaande vragen voor aan schoolbegeleider Michel de Boer. Op de vraag of het team verplicht in Arduino moet werken, antwoordt hij dat het team ook andere tooling mag gebruiken, op voorwaarde dat het de medestudenten daarin meeneemt en helpt; hij geeft daarbij aan dat hij zelf niet altijd ondersteuning kan bieden (B1). Dezelfde voorwaarde stelt hij aan het gebruik van GitHub voor versiebeheer, dat wat hem betreft is toegestaan (B2). Verder wijst hij het team erop de taakverdeling eerlijk te houden en waarschuwt hij dat de integratie van hardware, software en documentatie meer tijd kost dan het team nu verwacht. Tot slot adviseert hij de eisen specifieker en SMART te formuleren, bijvoorbeeld door vast te leggen hoe vaak iets knippert en met welke snelheid, en de uitgewerkte eisen ter controle voor te leggen aan de opdrachtgever (B3).

## 6. Planning en op te leveren documenten bespreken

Vervolgens bespreekt het team wat er deze week moet liggen. De globale planning en het functioneel ontwerp moeten voor het einde van de week af zijn, terwijl zowel het functioneel ontwerp als de user interface nog niet is uitgewerkt (B4). Tygo Poodt rondt de functionele eisen af; zodra alle onderdelen zijn beschreven, bundelt het team ze in een document (A1, A2). Omdat de planning krap is, vraagt het team de schoolbegeleider of het de stukken later mag inleveren (A4). Daarnaast maakt Tygo Poodt een vaste template voor de notulen en de agenda, zodat elke vergadering vanaf nu op dezelfde manier wordt vastgelegd (B5, A3).

## 7. Taakverdeling en componenten afstemmen

Het team verdeelt het werk over drie onderdelen: hardware, software en documentatie. Om het componentenoverzicht beheersbaar te houden, stellen team A en team B elk een eigen componentenlijst op (A6). Voor vrijdag 18 september levert elk subteam bovendien minimaal twee voorstellen voor het sensorontwerp aan; aan de hand daarvan toetst het team of het binnen het budget blijft (A7). Blijkt het budget te worden overschreden, dan legt het team dit voor aan de opdrachtgever. Tot slot wil het team de auto en de controller iets opvallends meegeven zodat het ontwerp zich onderscheidt; dit idee wordt in een volgende vergadering verder uitgewerkt.

## 8. Communicatie met de opdrachtgever afstemmen

Daarna stemt het team af hoe het de opdrachtgever benadert. Peter Bijl ontvangt een mail met de vragen die het team eerder heeft verzameld, met het verzoek of hij fysiek wil afspreken om te sparren en met de melding dat er nog enkele voorstellen liggen (A5). Het team overweegt de sensorkeuze alvast in diezelfde mail voor te leggen. Of alle vragen al schriftelijk worden gesteld of pas tijdens de afspraak aan bod komen, is nog niet besloten; dit punt komt terug in de volgende vergadering.

## 9. Rondvraag

Tygo Poodt meldt dat hij van 17 tot en met 22 september afwezig is in verband met vakantie. Het team houdt hier rekening mee bij de deadline van vrijdag 18 september en verdeelt zijn taken zo nodig opnieuw. Verder zijn er geen vragen voor de rondvraag.

## 10. Datum volgende vergadering en sluiting

De datum van de volgende vergadering is nog niet vastgesteld; de voorzitter stemt deze af met het team. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering om 12:05.

# Besluiten

| Nr. | Besluit | Onderbouwing |
| --- | --- | --- |
| B1 | Het team mag naast Arduino ook andere tooling gebruiken. | Toegestaan door de schoolbegeleider, mits het team medestudenten zonder ervaring meeneemt en helpt. |
| B2 | Het team gebruikt GitHub voor versiebeheer. | Toegestaan door de schoolbegeleider, onder dezelfde voorwaarde als B1. |
| B3 | De eisen worden SMART en specifieker geformuleerd. | De huidige eisen zijn te algemeen; de begeleider vraagt om meetbare eisen zoals frequentie en snelheid. |
| B4 | De globale planning en het functioneel ontwerp worden deze week afgerond. | Beide documenten zijn nodig voordat het team aan het sensorontwerp begint. |
| B5 | Het team legt elke vergadering vast in een vaste notulen- en agendatemplate. | Zorgt voor een uniforme en controleerbare vastlegging van besluiten en actiepunten. |

# Actiepunten

| Nr. | Actiepunt | Wie | Deadline | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Functionele eisen afronden en met de overige onderdelen bundelen in een document | Tygo Poodt | 11-09-2026 | Loopt |
| A2 | Functioneel ontwerp en user interface uitwerken | Team | 11-09-2026 | Loopt |
| A3 | Template voor notulen en agenda aanmaken | Tygo Poodt | 11-09-2026 | Afgerond |
| A4 | Schoolbegeleider vragen of de stukken later mogen worden ingeleverd | Nathan | 09-09-2026 | Open |
| A5 | Peter Bijl mailen: openstaande vragen, verzoek om fysiek te sparren, de voorstellen en de SMART-eisen ter controle | Nathan | 09-09-2026 | Open |
| A6 | Componentenlijst opstellen | Team A en team B | 18-09-2026 | Open |
| A7 | Minimaal twee voorstellen voor het sensorontwerp aanleveren en toetsen aan het budget | Team A en team B | 18-09-2026 | Open |

# Volgende vergadering

| Datum | 11-9-2026 |
| --- | --- |
| Tijd | - |
| Plaats | R29 |
| Voorzitter | Tygo Poodt |
| Notulist | Mathijs |